### UCHWAŁA NR LVII / 495 / 2006

## Rady Miasta Pionki

z dnia 28.02.2006r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pionki Nr LIII/447/2005 z dnia

10.11.2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

## Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

# §1.

W uchwale Rady Miasta Nr LIII/447/2005 z dnia 10.11.2005 r. wprowadza się zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych dla Miasta Pionki w brzmieniu nadanym załącznikiem do niniejszej uchwały.

# §2.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

# §3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

# §4.

###### Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Pionki Nr LVII/495/2006 z dnia 28.02.2006r.

| Nr strony | opis | było | Zmienia się na |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | spis treści | Koncepcja utworzenia Centrum Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej dla województwa mazowieckiego | "II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach" |
| 3 | Cel strategiczny | 5. Rewitalizacja terenów przemysłowych przemysłowych i poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz obiektów celem utworzenia Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej dla województwa mazowieckiego, | 5. Rewitalizacja terenów przemysłowych przemysłowych i poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz obiektów celem utworzenia Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. |
| 13 | 1.9 Identyfikacja problemów. Szanse | Utworzenie na części majątku nieprodukcyjnego ZTS ‘’Pronit’’ Centrum Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej dla Województwa Mazowieckiego. | Utworzenie na części majątku nieprodukcyjnego ZTS ‘’Pronit’’ Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. |
| 22 | Szanse rozwojowe | Utworzenie na części majątku nieprodukcyjnego ZTS ‘’Pronit’’ Centrum Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej dla Województwa Mazowieckiego | Utworzenie na części majątku nieprodukcyjnego ZTS ‘’Pronit’’ Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. |
| 25 | IV. ZADANIA PILOTAŻOWE | 1. Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemyslowych oraz obiektów (tereny po ZTS „Pronit” ; „Chemomontaż” ) celem utworzenia Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, | 1. Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemyslowych oraz obiektów (tereny po ZTS „Pronit” ; „Chemomontaż” ) celem utworzenia Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, |
| 28 | PROJEKT NR 1 | Koncepcja utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej woj. Mazowieckiego w Pionkach | "II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach" |
| 28 | PROJEKT NR 1 | Podstawowym celem do osiągnięcia w wyniku utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia jest podniesienie poziomu kształcenia i wyszkolenia zawodowego strażaków PSP i OSP. Działalność WOSz nie może ograniczać się tylko do nauczania dziennego. W WOSz odbywać się będą: sympozja, konferencje, szkolenia krajowe i międzynarodowe, zjazdy i narady (np. OC, SITP,OSP...), z różnych dziedzin: | Podstawowym celem do osiągnięcia w wyniku utworzenia Ośrodka Szkolenia PSP jest podniesienie poziomu kształcenia i wyszkolenia zawodowego strażaków PSP i OSP. Działalność OSz nie może ograniczać się tylko do nauczania dziennego. W OSz odbywać się będą: sympozja, konferencje, szkolenia krajowe i międzynarodowe, zjazdy i narady (np. OC, SITP,OSP...), z różnych dziedzin: |
| 29 | Lokalizacja | Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP tworzony jest na bazie rozwiązanego z dniem 31.12.2001 r., decyzją nr 109 Komendanta Głównego PSP z dnia 11.12.2001 r., Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach | Ośrodek Szkolenia PSP tworzony jest na bazie rozwiązanego z dniem 31.12.2001 r., decyzją nr 109 Komendanta Głównego PSP z dnia 11.12.2001 r., Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach . |

Ponadto Harmonogram Tworzenia Ośrodka Szkolenia,  otrzymuje brzmienie:

HARMONOGRAM TWORZENIA OŚRODKA SZKOLENIA

2004 r.

* przygotowanie do zakupu od Syndyka ZTS "Pronit" budynku M10 z przeznaczeniem na budynek koszarowy,

* wykupienie budynku Kasyna przez Urząd Miasta i przekazanie dla potrzeb straży - deklaracja Burmistrza Pionki,

* opracowanie koncepcji tworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia.

2005 r.

* wykupienie od syndyka ZTS "Pronit" budynku

* opracowanie i realizacja prowadzonych szkoleń wg. potrzeb,

* realizacja szkolenia dla potrzeb województwa na bazie JRG-4 Pionki,

* przygotowanie harmonogramu prowadzonych prac związanych z przebudową i remontem budynku hotelowego M-10,

* przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku M-10,

* pozyskanie od starostwa powiatowego w Radomiu budynku stołówki po byłym zakładzie "Chemomontaż",

* prowadzenie prac inwestycyjnych w miarę posiadanych możliwości finansowych.

* przygotowanie wniosku o pozyskanie środków finansowych na nowo tworzony Ośrodek Szkolenia PSP,

* przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach z dniem 01.01.2006 r.

* Powołanie Ośrodka Szkolenia z dniem 2006 r.

2006 r.

* prowadzenie prac związanych z przebudową i remontem budynku M-10,

* przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb przebudowy i remontu budynku stołówki,

* przygotowanie dokumentacji projektowych pod potrzeby pozostałych budynków planowanych dla potrzeb ośrodka

* pozyskanie terenów po byłym ZTS "Pronit" z przeznaczeniem na poligon,

* prowadzenie prac inwestycyjnych w miarę posiadanych możliwości finansowych.

* zagospodarowanie przejętych terenów pod poligon szkoleniowy,

* prowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych zgodnie z założeniami finansowymi Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego - wartość inwestycji to ok. 2,5 mln zł.

2007 r.

* zakończenie prac inwestycyjnych oddanie bazy pod potrzeby Osz

* rozpoczęcie budowy nowoczesnego obiektu szkoleniowego: "budynku gorącego", którego zakończenie określono na rok 2011. Łączny koszt realizacji inwestycji oszacowano na kwotę 12 mln zł.

2008-2012

* przygotowanie dokumentacji i realizacja inwestycji pozostałych budynków dla potrzeb ośrodka - wartość przewidywanych inwestycji około 20 mln zł.

Harmonogram Realizacji Projektu:

"II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej

w Pionkach"

Planowany termin przetargu - 21.04.2006

Przybliżony termin realizacji Projektu. Termin zawarcia umowy z wykonawcą. - 30.06.2006.

| Etapy realizacji Projektu : "II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach" | Rozpoczęcie realizacji | Zakończenie realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe | 2006.07.17 | 2007.09.28 |
| 2. | Roboty elektryczne | 2006.07.17 | 2007.09.28 |

Planowany termin zakończenia inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru. 2007.09.28

Planowane rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatecznego wniosku o płatność - 2007.12.14

Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Oszacowane rzeczowe nakłady inwestycyjne na projekt inwestycyjny "II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej" w roku 2006 oraz 2007 wynoszą 2.195.337,73 zł brutto. Zgodnie z zasadą nr 7 Rozporządzenia Komisji 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. koszt podatku VAT poniesionego w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Strukturalnych, bądź innych źródeł pomocowych UE, którego nie można odzyskać w żaden sposób, a który jest ostatecznie poniesiony przez projektodawcę, jest uznawany za koszt kwalifikowany. Oznacza to, że mimo zasady, iż podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, dopuszcza się wyjątek: jeśli wnioskodawca nie może odliczyć podatku VAT, poniesione przez niego i udokumentowane koszty tego podatku są wydatkiem kwalifikowanym.

Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych według elementów projektu

| Lp. | Element projektu | koszt całkowity (z VAT) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe | 1 724 394,52 |
| 2. | Roboty elektryczne | 470 943,21 |
| RAZEM | 2 195 337,73 |

Planowane wydatki z zł

| Kategoria kosztu | 2006 | 2007 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I KW | II KW | III KW | IV KW | I KW | II KW | III KW | IV KW |  |
| Roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe | 0,00 | 0,00 | 122950,82 | 393442,62 | 327868,85 | 327868,85 | 241306,98 | 0,00 | 1413438,12 |
| VAT- Roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe | 0,00 | 0,00 | 27049,18 | 86557,38 | 72131,15 | 72131,15 | 53087,54 | 0,00 | 310 956,40 |
| Roboty elektryczne | 0,00 | 0,00 | 40983,61 | 98360,66 | 98360,66 | 98360,66 | 49953,45 | 0,00 | 386 019,04 |
| VAT - Roboty elektryczne | 0,00 | 0,00 | 9016,39 | 21639,34 | 21639,34 | 21639,34 | 10989,76 | 0,00 | 84 924, 17 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 355.337,73 | 0,00 | 2195.337,73 |

Źródła finansowania projektu

Struktura finansowania kosztów projektu

Wartość projektu według kosztorysu budowlanego, w którym przyjęto poziom cen z I kwartału 2005 roku wynosi:

2.195.337,73 zł - wartość całości kosztów kwalifikowanych brutto

1.799.457,16 - wartość całości kosztów kwalifikowanych netto

Finansowanie:

Rok 2006

ERDF:	65,00%	- 520.000,00 zł

Budżet Państwa: 	10,00%	- 80.000,00 zł

Środki KW PSP woj. mazowieckiego: 	25,00%	- 200.000,00 zł

Suma	100%	- 800.000,00 zł

Rok 2007

ERDF:	65,00%	- 906.969,52 zł

Budżet Państwa: 	10,00%	- 139.533,77 zł

Środki KW PSP woj. mazowieckiego: 	25,00%	- 348.834,44 zł

Suma	100%	- 1.395.337,73 zł

Bilans źródeł finansowania projektu:

* Wniesienie przez Komendę Wojewódzką wkładu własnego w wysokości

- 548.834,44 zł celem pokrycia nakładów inwestycyjnych;

* Otrzymanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 10% nakładów na inwestycję na kwotę

- 219.533,77 zł;

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Jako wysokość wsparcia z UE przyjęto 65% nakładów rzeczowych w okresie inwestycji. Wysokość wnioskowanej pomocy z UE wynosi 1.426.969,52 zł.

W analizie przyjęto, że środki pochodzące z dotacji będą refundowane w roku zakończenia realizacji inwestycji oraz w roku kolejnym, tj. w latach 2006-2008.

Harmonogram wydatkowania

III kwartał 2006 - 200 tys. zł

IV kwartał 2006 - 600 tys. zł

I kwartał 2007 - 520 tys. zł

II kwartał 2007- 520 tys. zł

III kwartał 2007 - 355.337 zł

Stan istniejący zagospodarowania terenu

Teren przewidziany do realizacji Projektu: "II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach"usytuowany jest od strony północnej istniejącego zespołu budynków Komendy Straży Pożarnej w Pionkach.

Budynek przeznaczony pod zaplecze hotelowe położony jest w sąsiedztwie zabudowań hal przemysłowych powstałych w latach 70-tych jako zaplecza Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" oraz Jednostki Straży Pożarnej.

Działka usytuowana jest w rozwidleniu ulic Zakładowej i Przemysłowej w Pionkach. Obiekty powstałe w okresie międzywojennym w ramach rozbudowy Centralnego Okręgu Przemysłowego COP. Budynek stanowiący koszary dla 80 wartowników Straży Bezpieczeństwa Wytwórni powstał w latach 30-tych ubiegłego stulecia jako jeden z obiektów zespołu zabudowań Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie.

Mapka poglądowa

"II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach"

# Text boxes

Ośrodek Szkolenia PSP.

Lokalizacja projektu :

"II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach"

Zarys  terenu byłych

ZTS ‘’Pronit’’

Linia niebieska-

granice terenu poprzemysłowego -

po ZTS ‘’Pronit’’

"II etap budowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach"