### UCHWAŁA Nr  LVIII/ 498 / 2006

Rady Miasta Pionki

z dnia 28.03.2006 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Pionki Nr XLVI/400/2005 z dnia

30.06.2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji

Miasta Pionki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późniejszymi zmianami),

## Rada Miasta Pionki

uchwala, co następuje:

# §1.

W uchwale Rady Miasta Nr XLVI/400/2005 z dnia 30.06.2005 r. wprowadza się zmiany w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Pionki 2005-2013 w brzmieniu nadanym załącznikiem do niniejszej uchwały.

# §2.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

# §3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

# §4.

###### Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/

Załącznik do Uchwały

Rady Miasta Pionki Nr LVIII/498/2006

z dnia 28.03.2006r.

Rozdział IV „Planowane działania na obszarze rewitalizowanym” oraz rozdział V „Plan finansowy”, otrzymują brzmienie:

IV PLANOWANE DZIAŁANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM

W ramach obszaru A

Projekt 1

| Tytuł projektu: | Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Lokalizacja projektu: | Plac zlokalizowany jest w centrum miasta bezpośrednio w strefie ochrony konserwatorskiej |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2006 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Miasto Pionki planuję rewitalizację tej przestrzeni dla potrzeb społeczności lokalnej zakładając, iż będzie on skupiał życie społeczno- kulturalne. Argumenty przemawiające za projektem: Brak jest w 20 tysięcznym Mieście placu- quasi rynku, na którym odbywałyby się spotkania mieszkańców. Zorganizowana w 2004r. Wspólna Wigilia mieszkańców zgromadziła ponad 2000 osób i w dużym stopniu uświadomiła potrzebę jego modernizacji. Istniejący Plac na skutek przemian rynkowych oraz przez braku uregulowanej kwestii partycypacji podmiotów w jego utrzymaniu uległ bardzo dużemu zniszczeniu. Istniejący obiekt oddany do użytku w latach 70 tych, nigdy nie był modernizowany i remontowany wraz z przyległym otoczeniem. Plac znajduje się w centrum miasta skupiając życie usługowe miasta (4 banki, 3 punkty gastronomiczne, sklepy, ponadto sąsiaduje bezpośrednio z Urzędem Miasta, Dworcem Kolejowym) W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się duży hotel z 56 miejscami noclegowymi. Plac ma niewydolny system kanalizacji oraz brakuje systemu kanalizacji deszczowej. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: Udrożnienie niewydolnej kanalizacji ściekowej i deszczowej, Oświetlenie Placu oraz budowę systemu monitoringu, Wymianę nawierzchni placu, elementów chodników na elementy prefabrykowane Instalację elementów małej architektury (ławki, klomby, zagospodarowanie zielenią). Wymianę nawierzchni na parkingach, Budowę sceny wraz z fontanną, Odnowienie elewacji sąsiadujących budynków. |

| Cel projektu: |
| --- |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: ( regeneracji, rehabilitacji i zabudowaniu pustych przestrzeni publicznych - remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury ( tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków. ( remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, ( poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym - budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych), ( tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: - budowa i/lub remont oświetlenia; - zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania Cele projektu: rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych miasta, poprawa funkcjonalności ruchu pieszego, rozwój przedsiębiorczości uatrakcyjnienie wizerunku miasta, poprawa estetyki miasta. wzrost bezpieczeństwa. |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Wykonanie dokumentacji technicznej | Gotowa |
| Wykonanie prac remontowych oraz przebudowa obiektu | 2005 – 2006 r. |
| Odbiór techniczny | 2006 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2006 r. |
| Produkty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Powierzchnia zmodernizowanego obiektu | m² | 8500 m² |
| Rezultaty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją, | Liczba nowych obiektów | 1 zrewitalizowane centrum o wielkości 8500 m² |
| Oddziaływanie: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Liczba osób korzystających z nowej oferty programowej w zakresie kultury | Liczba osób | 20.000 miesięcznie |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| - Odbudowa stadionu sportowego z krytą trybuną oraz zapleczem sanitarnym i parkingiem. - Modernizacja Alejki Spacerowej (Parku Miejskiego) wzdłuż Al. Jana Pawła II - Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi. - Modernizacje parkingów przy Urzędzie Miasta oraz przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Obiekt znajduje się w Strefie Ochrony Konserwatorskiej, |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Umowa użyczenia |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | 1 073 000 |
| Udział własny | 269 000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | 804 000 |

Projekt 2

| Tytuł projektu: | Modernizacja Alejki Spacerowej- ‘’Parku’’ |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Lokalizacja projektu: | „Alejka Spacerowa’’ zlokalizowana w centrum Miasta Pionki’’ |
| Czas realizacji projektu: | 2005 r -2006 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| ‘’Alejka Spacerowa’’ będąca przedmiotem niniejszego projektu stanowi ważny element układu komunikacyjnego. Jest ona usytuowana w centrum miasta i jest ona podstawowym ciągiem komunikacyjnym pieszym gdyż obok znajduje się jedyna w mieście ścieżka rowerowa . Alejka jest ważnym ciągiem zarówno dla mieszkańców jak i podróżnych jej początek znajduje się przy Dworcu PKP koniec zaś przy zabytkowym Kościele Św. Barbary w jej środkowej (części) trasie znajdują się takie obiekty jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Urząd Miasta, Basen Miejski, Plac Konstytucji. Stan techniczny istniejącej nawierzchni wymaga przebudowy. Alejka jest warunkiem sprawnego ruchu pieszego oraz stworzy odpowiednie warunki dla obsługi ruchu turystycznego, którego zadaniem jest zapewnienie dobrego stanu dróg i zaplecza postojowego. Strategiczne miejsca w dla rozwoju turystyki i rekreacji powinny posiadać odpowiednie parkingi, alejki spacerowe, itp. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: Wymianę nawierzchni chodników na nawierzchnię z elementów prefabrykowanych Instalację elementów małej architektury (ławki, klomby, zagospodarowanie zielenią). |
| Cel projektu: |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Celem projektu, który również odpowiada założeniom programu wsparcia, jest: poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznych, Cele projektu: uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej, podniesienie wartości architektonicznej i znaczenia turystycznego miasta, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Przygotowanie koncepcji | Gotowa |
| Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu oraz wybór wykonawcy | 2005r. |
| Wykonanie prac remontowych | 2005- 2006r. |
| Odbiór techniczny | 2006r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2006 r. |
| Produkty: Powierzchnia zmodernizowanych ulic i chodników w obszarach objętych rewitalizacją, | Wskaźniki m² | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: m ² |
| Powierzchnia wyremontowanej nawierzchni | m ² | 3000 m ² |
| Rezultat: powierzchnia terenów objętych rewitalizacją, | Wskaźniki: m ² | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Powierzchnia zrewitalizowana |  | 3000 m ² |
| Oddziaływanie: Liczba osób korzystających z nowych ofert w zakresie kultury, turystyki, rekreacji | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Liczba osób | Osoby/ dobę | 4.000 osób/ doba (25% liczby mieszkańców) |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: - Odbudowa stadionu sportowego z krytą trybuną oraz zapleczem sanitarnym i parkingiem. - Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja - Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi. - Modernizacje parkingów przy Urzędzie Miasta oraz przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Alejka uwzględniona w projekcie do remontu znajduje się bezpośrednio w Strefie Ochrony Konserwatorskiej nie wymaga pozwolenia Konserwatora Ochrony Zabytków |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Własność Gmina Miasto Pionki |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | 250.000 |
| Udział własny | 250.000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | - |

Projekt 3

| Tytuł projektu: | Odbudowa historycznego Stadionu Sportowe go |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu: | Firma budowlana jako wykonawca prac |
| Lokalizacja projektu: | Obiekt zlokalizowany jest w centrum Miasta |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| W mieście i okolicy (20 km) brak jest stadionu sportowego, na którym mogłyby się odbywać większe wydarzenia sportowe. Wybudowany w okresie przedwojennym przez Państwową Wytwórnię Prochu Materiałów Kruszących stadion w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego stadion musiał zostać rozebrany gdyż nie spełniał norm bezpieczeństwa, szczególnie przeciwpożarowych (konstrukcja stadionu była drewniana). Stadion usytuowany jest w centrum miasta, na obszarze objętym strefą konserwatorską. Na stadionie 2 razy w tygodniu odbywają się mecze piłkarskie szczególnie drużyny ‘’Proch’’ Obecnie na stadionie w Pionkach są cyklicznie organizowane imprezy o znaczeniu regionalnym: - Mityngi Lekkoatletyczne Młodzieży Powiatu Radomskiego, - Festyny Rodzinne Caritas ‘’Podaruj Miłość’’ W znacznej mierze ze stadionu korzystają również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1(bezpośrednio sąsiaduje ze szkołą a szkoła nie posiada takiego obiektu).Dlatego też w porozumieniu z ZSP nr 1 konieczna jest przebudowa Stadionu Miejskiego w taki sposób, aby spełniał on rolę areny dla odbywających się wydarzeń sportowo – kulturalno- społecznych zarówno dla mieszkańców miasta, gmin ościennych, turystów, uczniów ZSP nr 1 oraz organizacji rozgrywek i treningów młodzieży. Zakłada się budowę krytej trybuny i zaplecza sportowego (pawilon z szatnią oraz zapleczem sanitarnym i gastronomicznym), parkingu oraz przebudowę bieżni lekkoatletycznej. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: budowę krytej trybuny, budowę zaplecza sportowego (pawilonu z szatnią oraz zapleczem sanitarnym i gastronomicznym) przebudowę bieżni lekkoatletycznej. budowę parkingu, |

| Cel projektu: |
| --- |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: ( remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, ( porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, ( remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego, ( regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym: - remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków. Cele projektu: rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych miasta, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, uatrakcyjnienie wizerunku miasta, poprawa estetyki miasta. wzrost bezpieczeństwa. |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Wykonanie dokumentacji technicznej | Gotowa |
| Wykonanie prac remontowych oraz przebudowa obiektu | 2005 – 2007 r. |
| Odbiór techniczny | 2007 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2007 r. |
| Produkty: powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej, turystycznej, sportowej | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
|  | m² | 20.000 m² |
| Rezultaty: Liczba ofert programowych w zakresie kultury, turystyki, sportu | Wskaźniki: Szt. | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: 4 miesięcznie |
| Oddziaływanie: Liczba osób korzystających z nowych ofert w zakresie kultury, turystyki, rekreacji | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
|  | Liczba osób szt. | 4000 miesięcznie |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z przyległymi ciągami pieszymi. Modernizacja Alejki Spacerowej (Parku Miejskiego) wzdłuż Al. Jana Pawła II Budowę bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi. Modernizacje parkingów przy Urzędzie Miasta oraz przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Obiekt znajduje się w Strefie Konserwatorskiej, podlega ochronie konserwatorskiej. |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Własność Miasta Pionki |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | 2 972 000 |
| Udział własny | 743 000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | 2 229 000 |

Projekt 4

| Tytuł projektu: | Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi. |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Lokalizacja projektu: | Miasto Pionki, centrum miasta na wysokości przedłużenia ulicy Korczaka |
| Czas realizacji projektu: | 2006 r. lub 2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Projektowane przejście będące przedmiotem niniejszego projektu stanowi ważny element układu komunikacyjnego miasta Pionki. Rozkład przestrzenny przejazdów łączących obie części miasta strukturalne preferuje centralną i wschodnią części miasta, pozostawiając nieobsłużoną część zachodnią. W związku z bardzo ograniczoną liczbą bezkolizyjnych przejść komunikacyjnych występuje duże niebezpieczeństwo przekraczania torów kolejowych, tym bardziej, że na terenie miasta zwyczajowo praktykowane jest przechodzenie torów na przełaj. Integracja przestrzenna miasta, która może nastąpić tylko poprzez dwupoziomowe przejścia komunikacyjne, jest jednym z najistotniejszych uwarunkowań dalszego rozwoju zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowania miasta. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: Wydrążenie tunelu pod torami kolejowymi Budowę dojść oraz utwardzenie nawierzchni Oświetlenie przejścia, Budowę systemu odwadniającego, Zagospodarowanie zielenią. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego. |
| Cel projektu: |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: ( poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym: - remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych, - budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych), ( tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: - budowa i/lub remont oświetlenia; - zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania. Cele projektu: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. poprawa stanu komunikacji, uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wzmocnienie rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej, podniesienie wartości architektonicznej i znaczenia turystycznego miasta, |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej | 2006 r. lub 2007 r. |
| Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu oraz wybór wykonawcy | 2006 r. lub 2007 r. |
| Wykonanie prac remontowych | 2006 r. lub 2007 r. |
| Odbiór techniczny | 2006 r. lub 2007 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2006 r. lub 2007 r. |
| Produkty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Długość zmodernizowanych ulic, chodników, przejść w obszarach objętych rewitalizacją, | m ² | 500 m ² |
| Rezultaty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Natężenie ruchu | liczba pieszych/ dobę | 5 tys. Osób / doba |
| Oddziaływanie: | Wskaźniki | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Liczba osób korzystająca z zmodernizowanej infrastruktury. | Osoby/ miesiąc | 150 tys./ miesiąc |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z przyległymi ciągami pieszymi. Modernizacja Alejki Spacerowej (Parku Miejskiego) wzdłuż Al. Jana Pawła II Modernizacja parkingów przy Urzędzie Miasta oraz przy Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 Odbudowa historycznego Stadionu Sportowego |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Przejście sąsiaduje bezpośrednio ze strefą ochrony konserwatorskiej, nie jest wymagana zgoda Konserwatora |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Własność Gminy Miasto Pionki, własność PKP |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | Do oszacowania po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego szacunkowo 1.200.000 zł |
| Udział własny | Do oszacowania do 25% - 300.000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | Do oszacowania 75% - 900.000 |
| Inne | Do oszacowania udział PKP |

Projekt 5

| Tytuł projektu: | Modernizacja budynku ‘’KASYNA’’ |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Lokalizacja projektu: | Obiekt – budynek dawnego kina (przyzakładowego centrum kulturalnego) w Pionkach |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Na skutek procesów rynkowych i wdrażania reguł gospodarki rynkowej w Polsce powstało wiele pustych i niezagospodarowanych obiektów urbanistycznych, w tym często stanowiących o dużej wartości kulturowej. Z takim identycznym zjawiskiem mamy do czynienia również w Pionkach, gdzie istnieją zabudowania o charakterze historyczny w bardzo złym stanie technicznym. Miasto pod koniec 2004 roku zakupiło budynek Kasyna, obiekt o powierzchni 1404,83 m² wraz z przylegającą działką, której powierzchnia wynosi 4383 m². Od 1999 roku, kiedy to kupił ten budynek podmiot prywatny był on niezagospodarowany popadając powoli w ruinę. Najbardziej ucierpiała zewnętrzna cześć budynku. W wielu miejscach powybijane są szyby, odpada elewacja Budynek ten nierozłącznie wiąże się z historią Miasta Pionki. Budynek przed II wojną światową pełnił rolę Kasyna - centrum kulturalnego dla Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących oraz dla mieszkańców miasta. Projekt zakłada rewitalizację tego budynku dla potrzeb kultury i gospodarki. W zmodernizowanej sali widowiskowej miałoby się mieścić kino, sala posłużyłaby również do prowadzenia szkoleń, dla powstającego w mieście Centrum Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej, dla potrzeb mieszkańców. W pozostałej części budynku miałyby swoje siedziby instytucje kultury, organizacje pozarządowe, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Regionalny Ośrodek Szkoleniowy dla osób zagrożonych bezrobociem. Budynek ten jest jednym z najstarszych obiektów w mieście o dużej wartości historycznej. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: remont elewacji budynku wzmocnienie stropów , wymianę pokrycia dachowego+ remont poddasza użytkowego – docieplenie przebudowę ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, z zachowaniem istniejących elementów architektonicznych (kształt okien, elementy ozdobne), odtworzenie elementów architektonicznych elewacji (gzymsy, portal). wyposażenie budynku zagospodarowanie przyległej działki |

| Cel projektu: |
| --- |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe ii powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: ( renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających: - prace konserwatorskie, - odnowienie zabudowań ( izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne - za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach - w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym: - remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych przyległego wodno-kanalizacyjnych; -zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń). ( renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających: - prace konserwatorskie, - odnowienie zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań). ( remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, ( przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych, ( remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego, ( remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, ( remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Cele projektu: rozwój przedsiębiorczości renowacja budynku o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych miasta, uatrakcyjnienie wizerunku miasta, poprawa estetyki miasta. |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Wykonanie dokumentacji technicznej | 2005 r. |
| Wykonanie prac remontowych oraz przebudowa obiektu | 2005 – 2007 r. |
| Odbiór techniczny | 2007 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2007 r. |
| Produkty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Powierzchnia zmodernizowanego obiektu dziedzictwa kulturowego | m² | 1404,83 m² |
| Rezultaty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Powstanie instytucja o charakterze kulturalno – gospodarczym o znaczeniu regionalnym. Powierzchnia terenów objętych rewitalizacją, | Liczba nowych obiektów Powierzchni w m² | 1 obiekt 1404,83 m² budynek + 4383 m² powierzchni zrewitalizowanej |
| Oddziaływanie: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Liczba osób korzystających z nowej oferty programowej w zakresie kultury | Liczba osób | 20.000 (w pierwszym roku) |
| Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki, | Liczba miejsc | 20 |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz obiektów położonych na Koloni Centralnej i Starej celem utworzenia Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej dla województwa mazowieckiego. |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Obiekt znajduje się w Strefie Konserwatorskiej, podlega ochronie konserwatorskiej. |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Akt notarialny, księga wieczysta. |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | 4 076 000 |
| Udział własny | 1 020 000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | 3 056 000 |
| Inne | - |

Projekt 6

| Tytuł projektu: | Zakup i modernizacja Ciepłowni |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu: | Jednostka Wodno-Kanalizacyjno- Ciepłownicza |
| Lokalizacja projektu: | Budynek ciepłowni ZTS ‘’Pronit’’ |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Brak długotrwałego rozwiązania w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło, opisywana ciepłownia wchodzi w skład masy upadłościowej ZTS’’ Pronit’’. Z przeprowadzonych analiz ekonomicznych wynika, iż najrozsądniejszym rozwiązaniem w celu zaopatrzenia mieszkańców w energię cieplną jest zakup istniejącej ciepłowni od syndyka. Jest to obiekt, który w pełni zaspokoiłby zapotrzebowanie miasta w ciepło. Ponadto obiekt ten obsługuje część podmiotów gospodarczych działających na terenie ZTS ‘’Pronit’’ Ponadto powstałoby do pięćdziesięciu stałych miejsc pracy. Obiekt ten jest jednak wybudowany przed II wojną światową musi zostać gruntownie zmodernizowany. W roku 2005 kończy się pozwolenie na jego użytkowanie. |

| Cel projektu: |
| --- |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| Rewitalizacja terenów przemysłowych i poprzemyslowych (ZTS „Pronit”) oraz obiektów położonych na Koloni Centralnej i Starej celem utworzenia Centrum Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej dla województwa mazowieckiego. |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Obiekt znajduje się w Strefie Konserwatorskiej, podlega ochronie konserwatorskiej. |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Planowany zakup, obecnie dzierżawa |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | Zakup + modernizacja ok. 6.000.000 zł |
| Udział własny | Do oszacowania do 25% |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | Do oszacowania 75% |
| Inne | - |

W ramach obszaru B

Projekt 1

| Tytuł projektu: | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Lokalizacja projektu: | Obiekt – w centrum miasta przy Publicznym Gimnazjum nr 1 |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Wspólnymi cechami małych miast w których upadły duże zakłady pracy które niejednokrotnie zatrudniały tysiące ludzi czy też związana z nimi był cały region oraz inne zakłady (w wypadku Miasta Pionki, na skutek upadku ZTS ‘’Pronit’’ pracę straciło Ok. 2000 osób) jest a nawet regionów jest między innymi utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody ludności, w których znaczna część stanowi pomoc socjalną, niski poziom wykształcenia ludności, patologie społeczne. Jednym z zauważanych obecnie zjawisk w Polsce jest degradacja obszarów miejskich. Wiąże się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku mającego duże znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności. Problem braku możliwości wypoczynku, braku miejsc do spędzania wolnego czasu , czy też spotkań i integracji lokalnych społeczności wpływa znacząco na obniżenie zainteresowania inwestorów całym miastem. Prace w ramach niniejszego projektu będą obejmowały: - budowę skateparku, - budowę sceny do występów artystycznych, - budowę elementów małej architektury, - budowę placu zabaw - budowę ciągów pieszych, - oświetlenie terenu i budowę monitoringu, - budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier ze sztuczną nawierzchnią |

| Cel projektu: |
| --- |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Po-działanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, ( regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym: - remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków. ( remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego, Cele projektu: rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych miasta, uatrakcyjnienie wizerunku miasta, poprawa estetyki miasta. integracja społeczna mieszkańców miasta |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Wykonanie dokumentacji technicznej | gotowa |
| Modernizacja obiektu | 2005 – 2007 r. |
| Odbiór techniczny | 2007 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2007 r. |
| Produkty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej, | m ² | 8500 m ² |
| Rezultaty: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
|  | Liczba nowych obiektów | 1 ogródek Jordanowski |
| Oddziaływanie: | Wskaźniki: | Szacowana docelowa wartość wskaźnika: |
| Liczba osób korzystających z nowej oferty programowej w zakresie kultury | Liczba osób | 20.000 (w pierwszym roku) |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Powiązanie projektu z innymi projektami: |
| Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja wraz z przyległymi ciągami pieszymi. Modernizacja Alejki Spacerowej (Parku Miejskiego) wzdłuż Al. Jana Pawła II Modernizacja budynku ‘’KASYNA’’ Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Obiekt nie znajduje się w Strefie Konserwatorskiej, nie podlega ochronie konserwatorskiej. |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Akt notarialny, księga wieczysta. |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | 1 756 000 |
| Udział własny | 439 000 |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | 1317000 |
| Inne | - |

W ramach obszaru C

Projekt 1

| Tytuł projektu: | Modernizacja oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |
| Instytucja realizująca projekt: | Gmina Miasto Pionki |
| Podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu: | Jednostka Wodno-Kanalizacyjno- Ciepłownicza |
| Lokalizacja projektu: | Oczyszczalnia ścieków |
| Czas realizacji projektu: | 2005-2007 r. |
| Tło realizacji projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji): |
| Brak długotrwałego rozwiązania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, opisywana oczyszczalnia wchodzi w skład masy upadłościowej ZTS’’ Pronit’’. Z przeprowadzonych analiz ekonomicznych wynika, iż najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup oczyszczalni od syndyka. Jest to jedyna oczyszczalnia w mieście. Ponadto obiekt ten obsługuje podmioty gospodarcze działających na terenie Miasta i Gminy Pionki. Wymaga ona modernizacji gdyż nie spełnia norm technicznych. Powstaną stałe miejsca pracy. |

| Cel projektu: |
| --- |
| Podstawowe cele projektu ściśle korespondują z celami określonymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dla działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Podziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Zakres, w jakim projekt odpowiada założeniom programu wsparcia dotyczy: ( porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, ( remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym: -budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, - budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody. |
| Etapy działania | Czas realizacji |
| Wykonanie dokumentacji technicznej | 2005 r. |
| Wykonanie prac remontowych oraz przebudowa obiektu | 2005 – 2007 r. |
| Odbiór techniczny | 2007 r. |
| Rozliczenie inwestycji | 2007 r. |
| Zgodność projektu z celami określonymi w dokumentach regionalnych i krajowych: |
| ZPORR - Priorytet 3. Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – Cel strategiczny 2: Przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie rozwoju gospodarczego i warunkach życia ludności w województwie. Cel strategiczny 6: Bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni |
| Elementy infrastruktury objęte ochroną konserwatorską: |
| Nie dotyczy |
| Stan prawny nieruchomości objętej projektem: |
| Planowany zakup, obecnie dzierżawa |
| Budżet projektu i źródła finansowania |
| Pozycja | Kwota PLN |
| Szacowana wartość inwestycji w tym: | Zakup + modernizacja ok. 6.000.000 zł |
| Udział własny | Do oszacowania do 25% |
| Środki prywatne | - |
| Środki pomocowe | Do oszacowania 75% |
| Inne | - |

V. PLAN FINANSOWY

Rozdział ten ma za zadanie ocenę bieżącej sytuacji finansowej gminy oraz oszacowanie, jaki wpływ na finanse gminy będzie miała realizacja projektów przewidzianych w niniejszym Programie Rewitalizacji.

Jednym z istotnych kryteriów oceny sytuacji finansowej mającym także istotne znaczenie dla prognozowania przyszłej sytuacji jest zadłużenie miasta. Obowiązujące przepisy wymagają, aby łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku zobowiązań kredytowych, zobowiązań z tytułu pożyczek, potencjalnych spłat kwot poręczeń wraz z należnymi odsetkami od tych zobowiązań oraz kwota przypadających do wykupu w danym roku papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto nie przekroczyła 15% planowanych dochodów budżetu miasta. Kolejnym ograniczeniem wynikającym z ustawy o finansach publicznych jest to, że poziom zadłużenia miasta czy gminy (wartość kredytów, pożyczek czy obligacji komunalnych) nie może przekroczyć 60 proc. planowanych rocznych dochodów.

Aktualnie wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość deficytu budżetowego do dochodów, nie przekroczył wartości 6,5 %  co jest wynikiem bardzo dobrym.

Z takimi wynikami i prognozami Miasto Pionki należy do gmin o stabilnym i niezagrożonym budżecie, w związku, z czym nie istnieje żadne zagrożenia dla realizacji projektów założonych do realizacji w niniejszym Programie Rewitalizacji wynikające z utraty płynności finansowej.

Poniżej znajduje się zestawienie finansowe obrazujące sytuację finansową miasta, sporządzone na podstawie prognozy obsługi długu publicznego.

Gmina zgodnie z dokumentami tematycznymi programów operacyjnych UE musi zapewnić część środków potrzebnych na realizację inwestycji. Zakłada się, że niewykonanie wszystkich planowanych zadań w latach 2005-2006 powoduje przesunięcie ich realizacji na lata następne.

| Lp | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 42.351.985 | 44.622.704 | 45.000.000 |
| 1. | DOCHODY WŁASNE | 28.189.543 | 28.805.536 | 29.100.000 |
| 2. | SUBWENCJE | 10.375.556 | 9.5.95.105 | 9.600.000 |
| 3. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 3.032.451 | 5.654.063 | 5.700.000 |
| 4. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE | 553.205 | 568.000 | 600.000 |
| B | WYDATKI OGÓŁEM, w tym | 44.091.428 | 52.348.692 | 55.931.000 |
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 41.036.693 | 42.525.021 | 42.600.000 |
| 2. | WYDATKI INWESTYCYJNE | 3.054.735 | 9.823.671 | 13.331.000 |
| C | WYNIK FINANSOWY (A-B) (+,-) | 1.739.443 | 7.725.988 | 10.931.000 |
| D | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO | 1.739.443 | 7.725.988 | 10.931.000 |
| 1. | kredyt bankowy |  |  | 1.000.000 |
| 2. | pożyczka | 626.723 | 7.471.593 | 9.606.000 |
| 3. | inne | 1.112.720 | 910.545 | 874.720 |
| E | SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK | 429.224 | 656.150 | 549.720 |

Źródła finansowania projektów na lata 2005-2006

Gmina przeznaczy na realizację wyżej wymienionych projektów środki będące wkładem własnym o wysokości 25 % ogólnej kwoty nakładów inwestycyjnych w tym okresie.

Zakłada się, iż w znacznym stopniu projekty będą dofinansowane z Funduszy Strukturalne Unii Europejskiej w wysokości 75%. Pomoc ta będzie udzielana na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, więc w celu zachowania płynności bieżącej finansowej, może być konieczne uzyskanie dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Refundacja natomiast będzie stanowić część nakładów niezbędnych do realizacji kolejnych projektów.

Łączna wartość opisanych wyżej projektów (za wyjątkiem urządzeń infrastruktury cieplnej, wodnej i kanalizacyjnej) wynosi 11 327 000        i składają się na nią :

| Lp. | Nazwa projektu | Koszt projektu | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja | 1 073 000 | 269 000 |
| 2 | Modernizacja Alejki Spacerowej – „Parku” | 250 000 | 250 000 |
| 3 | Odbudowa historycznego Stadionu sportowego | 2 972 000 | 743 000 |
| 4 | Budowa bezkolizyjnego przejścia pieszego podziemnego pod torami kolejowymi | 1 200 000 | 300 000 |
| 5 | Modernizacja budynku „Kasyno” | 4 076 000 | 1 020 000 |
| 6 | Modernizacja Ogródka Jordanowskiego | 1 756 000 | 439 000 |
| Koszty rewitalizacji na lata 2005-2007 | 11 327 000 | 3 021 000 |

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/