ZI-3410/18/08                                                                         Pionki, dn. 17. 06. 2008 r.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji ujęcia wody Januszno w Pionkach

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zmienia treść zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 22.12.2008r. Zamawiający wyraża zgodę na częściowe fakturowanie robót do wysokości 70% wartości zamówienia, wg stanu zaawansowania robót, maksymalnie 3 faktury przejściowe. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy podczas jej podpisywania z przyszłym wykonawcą.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o jeden dzień, do dnia 23.06.2008r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2008r. o godzinie 12.10.