UCHWAŁA   Nr LVI/290/2008

RADY  MIASTA PIONKI

z  dnia 08.10.2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Pionki a Gminą Pionki w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi Pionki Augustów”

Na podstawie art. 10 ust. 1, art.18 ust 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )

Rada Miasta  Pionki

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę zawarcia porozumienia z Gminą Pionki w celu realizacji wspólnej inwestycji obejmującej budowę drogi Gminy Pionki Pionki – Augustów oraz drogi Gminy Miasta Pionki ul. Augustowska w Pionkach.

Wymienione zadanie inwestycyjne znajduje się w 3 punkcie wieloletniego planu  inwestycyjnego Gminy Miasta Pionki będącego załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Miasta Pionki.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Pionki do podpisania porozumienia zgodnie  
z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Dolega /-/

Załącznik do uchwały nr LVI/290/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 08.10.2008 r.

P O R O Z U M I E N I E

zawarte w dniu: ............  października 2008 r. w Pionkach  pomiędzy:

1.Gminą Miasto Pionki reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pionki

–  Romualda Zawodnika

zwaną w dalszej części porozumienia Miastem,

a

2. Gminą Pionki reprezentowaną przez Wójta Gminy Pionki

–  Mirosława Ziółka

zwaną w dalszej części porozumienia Gminą.

Porozumienie, w myśl przepisu art.46. ust.3 ustawy o samorządzie gminnym zostało  kontrasygnowane przez skarbników gmin będących Stronami Porozumienia.

Strony zawierając niniejsze Porozumienie działają na podstawie:

- art.  7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

- Uchwały Rady Gminy Pionki Nr .......... z dnia ..... września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą  Pionki 
a Gminą Miasto Pionki, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi Pionki – Augustów” ;

- Uchwały Rady Miasta Pionki Nr ...................  z dnia ......................2008r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Pionki.

§1.

- Celem niniejszego porozumienia jest realizacja inwestycji „Budowa drogi Pionki – Augustów”  zlokalizowanej na terenie sąsiadujących ze sobą gmin:  Miasto Pionki i Gmina Pionki.

- Dla osiągnięcia celu porozumienia Gmina powierza Miastu, a Miasto przyjmuje do realizacji zadania wchodzące w skład wspólnej inwestycji, 
o której mowa w ust. 1, polegające w szczególności na objęciu obowiązków inwestora związanych z tą inwestycją w rozumieniu i w granicach ustalonych odrębnymi przepisami  oraz zapisami  niniejszego Porozumienia.

- Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia 
i rozliczenia realizowanej inwestycji.

§ 2.

- Wspólna inwestycja, której realizacja jest przedmiotem Porozumienia obejmuje w szczególności:

  - modernizacja ul. Augustowskiej i budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o długości łącznie 5 772 m gdzie 2 222 m jest na terenie Miasta a 3 550 m jest na terenie Gminy,

  - budowa chodników i ścieżki rowerowej,

  - przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej

  - budowa zjazdów, poboczy gruntowych, przepustu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu  i innych koniecznych objętych projektem budowlanym.

- Strony Porozumienia przyjmują na siebie następujące obowiązki:

a) Gmina Miasto Pionki

- złoży wniosek o dofinansowanie ze środków RPO

- będzie  przeprowadzać procedury przetargowe dla inwestycji oraz zawrze umowy z  wybranymi wykonawcami poszczególnych robót,

- będzie nadzorować realizację robót pod względem zgodności z zawartą umową, harmonogramem ich wykonania i odbioru oraz projektami budowlanymi i innymi dokumentacjami,

- sporządzi wymaganą sprawozdawczość,

- rozliczy inwestycję,

- przekaże Gminie wytworzone składniki majątkowe w zakresie powierzonego zadania wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą,

- rozliczy pozyskane  środki.

b) Gmina Pionki w zakresie powierzonego zadania:

- przygotuje i przekaże Miastu  wymagane dokumenty konieczne do realizacji zadania.

- przekaże określoną Uchwałą Rady Gminy Pionki dotację na sfinansowanie realizacji niniejszego porozumienia do wysokości określonej w § 3.

§ 3.

- Planowany, szacunkowy całkowity koszt realizacji inwestycji to suma: 
10 787 994 zł, (słownie zł: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), w tym: szacowany koszt Miasta wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie:  8 442 792 zł (słownie zł: osiem milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote), szacowany koszt Gminy wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie: 
2 345 202, 00 zł (słownie zł: dwa miliony  trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwa złote).  udział w kosztach pokryty ze środków Gminy.

- Koszty wykonania robót budowlanych Stron Porozumienia zostaną ustalone na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gdzie koszt Miasta zostanie ustalony na podstawie oferty na wykonanie robót wg przedmiaru robót obejmującego granice administracyjne Miasta a  koszt Gminy zostanie ustalony na podstawie oferty na wykonanie robót wg przedmiaru robót obejmującego granice administracyjne Gminy.

- Podział kosztów nieprzewidzianych, dodatkowych i zamiennych stosunku do przedmiarów robót budowlanych inwestycji ustala się następująco: Miasto pokrywa koszty realizacji zadania w granicach administracyjnych Miasta, Gmina pokrywa koszty realizacji zadania w granicach administracyjnych Gminy.

- Podział kosztów uznanych przez Strony za koszty wspólne, w tym szczególnie koszt wykonania studium wykonalności, ustala się następująco: Miasto pokrywa 50% kosztów wspólnych, Gmina pokrywa  50% kosztów wspólnych.

- Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że na pokrycie kosztów określonych w ust. 3 i 4  zabezpieczą w przyszłych budżetach  niezbędne środki finansowe.

- Środki finansowe w ramach dotacji Gminy będą przekazywane Miastu   
w terminach i wysokościach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego i stopnia zaawansowania realizacji robót na powierzonym zadaniu.

- W przypadku uzyskania w trakcie inwestycji informacji o wzroście ostatecznych jej kosztów Miasto, w terminie  zapewniającym  dochowanie terminów do dokonania niezbędnej reformacji  budżetu, poinformuje Gminę o konieczności podjęcia stosownych uchwał w celu zwiększenia budżetu inwestycji.

§ 4.

- Strony zobowiązują się do stałej współpracy  i współdziałania w toku realizacji Porozumienia.

- Do prowadzenia bieżących spraw związanych inwestycją Burmistrz Miasta upoważnia: ...........................................

- Do prowadzenia bieżących spraw związanych inwestycją Wójt Gminy upoważnia: ...........................................

- Gmina wyznaczy również swoich przedstawicieli do komisji przetargowej powołanej przez Miasto do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz  komisji do odbiorów częściowych i końcowego powierzonego Miastu zadania.

§ 5.

- Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu o uzgodnionej i zaakceptowanej przez Strony treści.

- Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli obu Stron.

- Do złożenia każdego z oświadczeń konieczna jest uchwała właściwej rady gminy.

§ 6.

Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywania Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny wg właściwości ogólnej – miejscowej dla Gminy Miasta Pionki.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 
w szczególności przepisy wskazane w podstawie prawnej Porozumienia, przepisy ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Gmina Miasta Pionki				Gmina Pionki